Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда

в городе Рубцовске» за 2024 год

Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в помещениях муниципального жилищного фонда управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 26.08.2022 № 2744.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

систематическое предохранение от преждевременного износа объектов муниципального жилищного фонда;

восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик объектов муниципального жилищного фонда.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено финансирование Программы на 2024 год в размере 7 350,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.03.2024 № 614, от 25.12.2024 № 3691 в данную Программу внесены изменения в части финансирования мероприятий, перечня мероприятий и сведений о значениях индикаторов муниципальной программы.

Учитывая перераспределения денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2024 год, в рамках реализации данной Программы на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 12616,2 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 12109,0 тыс. рублей или 96,0 % от плана.

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* оплата работ по текущему ремонту муниципальных помещений;
* оплата коммунальных услуг за пустующие помещения муниципального жилищного фонда;
* оплата по договорам с МУП «РКЦ», АО Проектный институт «Алтайкоммунпроект»;
* возмещение коммерческого найма и оплата работ по погрузке и перевозке имущества жильцов из аварийных домов;
* оплата работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;
* осуществлен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд.

Все мероприятия выполнены в полном объеме с фактически исполненным финансированием более 90 %.

Результаты реализации программы в 2024 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

* Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведено улучшение технического состояния (текущий ремонт) (от запланированного количества) – 100%, при плане – 100%;
* Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного количества) – 100%, при плане – 100%.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (96,0%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» за 2024 год составила 98,7%, что характеризует высокий уровень ее эффективности, так как превышает 90%.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Ремонт (реконструкция) объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске», реализуемой управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии за 2024 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/2)\*(100%+100%)=100%

S1=100/100\*100%=100%

S2=100/100\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=12109,0/12616,2\*100%=96,0%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/6)\*((1+1+1+1+1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+96,0%+100%)/3=98,7% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460