Отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2024 год

Для обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление) разработана муниципальная программа «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края 07.06.2022 № 1660.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа направлена на решение следующих задач:

* сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012, а также жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»;
* соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2023 № 242 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено финансирование Программы на 2024 год в размере 683,0 тыс. рублей.

В течение 2024 года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.02.2024 № 397, от 31.07.2024 № 2185, от 25.12.2024 № 3690 в данную Программу внесены изменения в части цели и задач, ожидаемых результатов, финансирования, перечня мероприятий и сведений о значениях индикаторов муниципальной программы.

Учитывая перераспределение денежных средств между программными мероприятиями в муниципальных программах, реализуемых Управлением, в соответствии с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на 2024 год, в рамках реализации данной Программы предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 293,6 тыс. рублей, из краевого бюджета - 29061,6 тыс. рублей. Общий объём фактического финансирования по Программе составил 29355,2 тыс. рублей (100% от плана).

За отчетный год в рамках Программы были проведены следующие мероприятия:

* проведен анализ объемов аварийного жилищного фонда (включены дома, признанные аварийными в 2024 году, а также жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» и исключены жилые помещения, мероприятия по расселению которых исполнены вне программы);
* переселены граждане из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расселение которых предусмотрено по решениям суда, в соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края».

Результаты реализации Программы в 2024 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 11 шт. при плане – 11 шт.;
2. Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки – 463,9 кв.м при плане – 463,9 кв.м;
3. Количество собственников и нанимателей (включая членов семей нанимателей) жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья – 20 чел. при плане – 20 чел.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач (100%), степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета (100%) и степени реализации программных мероприятий (100%), проведена комплексная оценка эффективности реализации Программы. Комплексная оценка муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» за 2024 год составила 100%, что характеризует выполнение программы за данный период в полном объеме.

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

за 2024 год

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

Сеl=(1/3)\*(100%+100%+100%)=100%

S1=11/11\*100%=100%

S2=463,9/463,9\*100%=100%

S3=20/20\*100%=100%

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета:

Fin=29355,2/29355,2\*100%=100%

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

Мer=(1/2)\*((1+1)\*100%)=100%

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы:

О=(100%+100%+100%)/3=100% - высокий уровень эффективности

И. о. заместителя начальника управления

по жилищно – коммунальному хозяйству

и экологии А.Н. Коляда

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 460